**오늘 애기할 거**

**정확히 프레임워크 정하기**

**Node.js랑**

**자바 스크립트로 백엔드**

**Spring프레임워크**

**자바 백엔드**

**둘중 하나 선택하기**

**마감기간 정하기**

**wbs, ppt**

**간트**

**분석 25%, 설계30 구현 30 테스트 15**

**비용**

**일요일까지**

**변경관리**

**진도관리**

**정확히 프레임워크 정하기**

**Spring프레임워크 정해짐**

**자바 백엔드**

**마감 시간 정하기**

**이번 주 일요일까지 전부 마감**

**변경관리**

**설계가 변경되었을 때 검토회에서 다시 요구사항을 분석하여서 많이 추가적인 기능이 많이 요구될 시 필수인 기능이 아닐 경우 삭제를 하며 필수 기능일 시 다른 대체제가 있는지 검토하며 만일 대체제 없을 시 해당 기능들을 추가하여 구현함**

**만일 구현이 안되어 설계가 변경되어 불가능 하다고 판단될 시**

**대체제를 검토함 카카시**

**진도관리**

**누군가에 의하여 일정이 뒤로 미뤄졌을 경우에 검토회에서 미뤄진**

**이유에 대해서 파악하고 파트 재분배하여 다시 일정을 짠다.**

**위험 관리**

* **장시간 팀원의 부재: 인원이 부재될 경우 따로 회의를 파트를 재분하여 일정을 조정한다.**
* **파일 삭제: 깃허브에 저장하여 팀원 컴퓨터가 나아가도 저장가 능하게 한다.**
* **불화: 평소에 존대말로 회의하여 의견 나눌 때 언성이 높아지지 않게 하여 불화 가능성 낮춘다.**

**문제점 해결 방안:**

**비용적인 문제로 인해 지출이 생길 시 각자 1/n 하여서 비용을 분담한다.**